荫镇政字〔2022〕35号

长治市上党区荫城镇关于开展村庄清洁“秋冬攻势”专项整治行动的工作方案

为持续巩固全省农村人居环境“六乱”整治成果，扎实推进乡村建设，着力打造山清水秀、天蓝地绿、村美人和、宜居宜业的美丽乡村，根据省巩固衔接领导小组办公室《关于开展村庄清洁“秋冬攻势”专项整治行动》的文件要求，决定在全镇范围内开展村庄清洁“秋冬攻势”专项整治行动，结合我镇实际，现制定如下方案。

总体要求
    围绕交通沿线、村庄街巷、农户庭院、田间地头四个重点区域，集中发起“秋冬攻势”，彻底整治乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒等问题，健全完善长效机制，坚决防止“六乱”反弹，推动全镇农村人居环境持续改善，持续向好，以干净整洁、宜居宜业的村庄环境，迎接党的二十大胜利召开。
整治重点

    对标《山西省农村人居环境“六乱”整治标准（试行）》，聚焦农村生活污水、垃圾治理、村容村貌提升等重点难点，全区域、全方位、全覆盖、无死角开展村庄清洁整治提升行动。

    （一）开展垃圾清理行动。彻底清理交通干道路面、沟渠及铁路两侧沿线长期堆放的建筑垃圾和生活垃圾，倾倒村庄街巷和公共区域未及时转运的乱堆垃圾，清扫农户庭院、房前屋后粪污、杂物等乱倒垃圾，清空田间地头柴草堆、渣土堆、煤灰堆、乱石堆等，做到各村区域无暴露垃圾堆、垃圾池、无卫生死角。

    （二）开展道路整治行动。针对秋季期间实际情况，大面积树叶掉落，杂草丛生，焕尘环卫公司要每天对镇域范围内的每条道路两侧杂草、树叶、白色垃圾进行清理。对长陵路沿线各商铺乱堆、乱摆、乱放，占道经营等问题进行整治。

（三）开展村容村貌提升行动。
进村口，进村道路两侧杂草的清理，整治在村内重点区域和公共场所乱搭乱建、乱圈乱占、乱贴乱画、乱摆乱挂等现象，修整和拆除村内有碍观瞻的废弃建筑、残垣断壁和破旧裸露墙体等。电力、通信、广播电视线路要因地制宜，采取入地、入管、捆扎维护等整治措施。搞好房前屋后、室内室外卫生，清洗门窗厨卫、清洁居室、整理院落。结合发展高质量庭院经济，建设菜园、果园、花园，净化美化庭院环境。

工作步骤

（一）宣传发动（2022年9月30日前）。全镇各村全部完成动员部署，成立领导组，层层宣传、层层发动，组织农民群众积极参与，采取切实有效的工作措施，形成人人参与、家喻户晓、共建共治、共推共享的浓厚范围。
（二）集中整治（2022年10月-11月底）。各村要按照方案中整治重点，根据时间节点及排查出的问题清单，逐一落实整改，能立行立改的必须立行立改，不能立行立改的按照工程所需时间合理设置整改期限，但不得超过11月30日，确保高标准、高质量完成各项工作任务。

（三）检查督导（2022年10月下旬-12月中旬）对村检查结果在全镇通报，并以适当方式向社会公布，对工作推进有力、成效显著的通报表扬，对工作措施不力、整治不到位且存在突出问题的进行曝光，并限期督促整改。

（四）巩固提升。持续总结推广一批能借鉴、可复制、管长远的创新做法和机制体制，持续推动农村人居环境由干净整洁向生态宜居提档升级。

保障措施

（一）加强组织领导。各村要成立由村“两委”主干牵头的“秋冬攻势”行动领导小组，提高政治站位，扛起主体责任。按照镇党委、政府的统一部署开展工作。

（二）强化督查考核。为了巩固“秋冬攻势”整治成果，我镇成立环境卫生督查专班，对各村环境卫生整治工作进行督导检查，对被督查村下达督查表，明确整改要求和整改时限，并建立督查台账，确保取得实效。

（三）营造良好氛围。各村充分利用微信群、大喇叭、宣传标语等多种形式手段，充分调动群众积极性主动性，宣传好典型，传播正能量，摒弃陈规陋习，养成良好习惯，在全社会形成参与、支持村庄清洁行动的浓厚氛围。
上党区荫城镇人民政府

2022年9月30日



